## Slide 1: えらべる倶楽部 認証再構築2次フェーズ
キックオフミーティング用アジェンダ
2020年6月11日
株式会社JTB情報システム
システム開発部

## Slide 2
1. 何を議論するのか？
えらべる倶楽部・認証システム再構築の第1フェーズとして開始した「ログイン簡素化」の開発作業完了に伴い、これ以降のプロジェクトのフェーズの進め方をどうするか検討する。
当初のスキームでは第2フェーズ以降ログインエンジン本体の再構築を行う予定であったが、この間 認証機能本体の外部委託を示唆されたり、JBFが新たに開始するサービスへのSSO連携の提供を依頼されたりした。
こうした事実や、今トレンドとして認証機能そのものに要求される機能、またCOVID-19に伴う今後の景況等を総合的に踏まえ、第2フェーズ以降の提案をどのように行うかを検討する。
Notes: ・

## Slide 3
2. 認証システムの現在の状態
認証コア機能
SSO
STOP
PCログインエンジン
Satelite
新認証局用 クッキー作成機
新認証局
本人認証 情報取得
家族認証 情報取得
スマホサイト（/smp)
TOP GateWay
MemberTop
共通ページ
ログアウト/
メッセージ
MBA
(会員+管理者)
ネット同時 差額決済
SPDB
TSM
(管理者)
TSM(会員)
ELMO
ライフ
(1～3Gen)
会員家族管理
ライフ・スマホ
専用ログイン
ライフ(4Gen)
新スマホ
SPOOK
････
･･･
提携先 A社
提携先 B社
提携先 C社
･･･
提携先サイト
新ログイン周辺機能（/EAuth)
･･･
通常ログイン
PW・マイコード・メルアド管理
PW再設定
新・認証情報
引継ぎページ
スマホ専用 ログインエンジン
新共通ページ
新EVPシステム
これをどう するか！？
Notes: ・

## Slide 4
3. 認証システム再構築を取り巻く状況
ＪＢＦ開発予算の 見直し
COVID-19による経済委縮
認証機能の外部委託
新たに認証に求められる機能
開発コスト
削減
認証機能の
モジュール化
外的要因
(景況)
柔軟な機能追加要件への対応と、開発コスト削減への方策
FROM えらべるSSO (OIDC)
ソーシャル
ログイン
ログイン保持
ユーザー切替
･･･
トレンド
(時代の要請)
JBFが認証に求めている機能は何か？
Notes: ・

## Slide 5
4. JSSとしてどのような提案をするべきか
新しいテクノロジーを用いた新認証システムの完全再構築
(ASP.NETフォーム認証からの脱却、OIDC対応)
外部認証サービスに委任。
外部サービスに要求される会員情報の提供のみに徹する。
既存認証システムのモジュール化
(ASP.NETフォーム認証維持、OIDC原則非対応)
オプションは
これだけか？
それぞれのメリット・デメリットは？
Notes: ・

## Slide 6
5. 次にどのようなアクションを起こすべきか？
Notes: ・